Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Los avances hasta inicios de la semana 7 ha sido tener el proyecto organizado y planificado frente hacia quién esta dirigido, que contendrá el proyecto, y detalles sobre sus funciones como registros de progresos, inicios de sesiones, etc. En esta misma semana se terminó el modelamiento de datos de la plataforma para el taller independiente. |
| --- | --- |
| Objetivos | Realizar el modelamiento de datos previsto para la semana 7 Realizar un avance de nivel medio del módulo de asistencia y pruebas de la misma frente a su función aplicada en la plataforma. Por lo que en esta misma semana debería de empezar armar la página que se entregará en el cierre del semestre. |
| Metodología | ----------- |
| Evidencias de avance | Las evidencias son los commits ejecutados en el repositorio de Github con sus fechas correspondientes, ajustes de archivos, reemplazo de plantillas con archivos completos a lo largo de estas 7 semanas. Resguarde la calidad del proyecto revisando de forma habitual la carta Gantt para tener un margen sobre si frente a lo avanzado, estaba atrasado o iba bien de tiempo. Las evidencias de lo mencionado sobre los commits con sus fechas correspondientes. Estará un formato PDF con todas estas acciones hechas lo que llevamos de de proyecto en conjunto con la carta Gantt. Dentro de las cosas que podría ser dentro de los siguientes días (todo esto fue escrito un 30 de septiembre de 2026) sería darle un formato mas agradable visualmente a la carta Gantt para que sea agradable revisarlo y no hacer vista entrecerrada para ver la letra por la calidad de la imagen. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. De los factores que han facilitado el desarrollo del proyecto ha sido el tener problemas que solucionar en mi vida, en la vida de las personas que quiero o de las comunidades de las que soy parte. También mi trabajo ha sido agilizado por la resolución de dudas de forma clara de la profesora a cargo de la asignatura de Capstone, quién me ha entregado algunas herramientas y ayuda que no recibí de otros profesores en semestres anteriores. Por el contrario, al punto anterior, los factores que mas me han dificultado en el desarrollo de mi plan de trabajo es meramente situaciones mentales. Sobre pensar alguna fase donde podría tener una solución simple, pero al darle mas vueltas de las que debería, termino pensando en alguna que es el triple de complicada y que me deja al mismo nivel de las opciones que ya habían aparecido sin pensar en exceso.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.