|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta el momento en que la fecha indica que estamos a 23 de septiembre, estoy cumpliendo con las actividades en sus tiempos definidos en la Carta Gantt creada en la fase anterior. La verdad es que seré sincero, se me ha dificultado el desarrollo del proyecto debido a las complicaciones iniciales frente a planificación de tiempos como también con los detalles de los integrantes para el proyecto. Debido a que inicialmente íbamos a ser 2 integrantes en el proyecto, pero por detalles técnicos quede sin compañía, asusta un poco que tenga un proyecto completo en mis manos sin acompañantes, pero es parte de asumir y lograr finalizar la carrera, a pesar de que si el resultado no sea el esperado, el haberlo afrontado como pude es lo que espero valorar en el cierre de mi era “universitaria”.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Al principio derechamente no las enfrenté, intente forzar las soluciones que ya tenía previstas en vez de buscar nuevas soluciones o pensar en el proyecto más que en el equipo de trabajo, habiendo pasado el tiempo y junto a acontecimientos personales decidí simplemente dejarlo pasar y el tiempo perdido que tuve recuperarlo de forma paulatina hasta que coincida con los pasos siguientes del proyecto donde quedaron las divisiones de requerimientos por semanas del semestre con sus respectivos avances. Agradezco que haya tocado fondo, eso a pesar de que angustia más de la cuenta fue necesario para volver a enfocarme en el proyecto buscando opciones frente a los problemas que habían surgido.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Siendo objetivo, mi trabajo ha sido conformista. Hasta la semana 5-6 solamente he cumplido con lo que me delimite en la carta Gantt pero sin actitud de adelantar nada de las siguientes semanas para aliviar mi trabajo. Destaco que a pesar de las dificultades desde la semana 1 he conseguido obtener soluciones a los problemas que se me presentan. Para mejorar mi trabajo, podría agilizar el trabajo diario para tener un margen mayor de cambios frente a situaciones que puedan surgir más adelante como situación preventiva.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Tengo pocas inquietudes de momento, pero de las que tengo una de ellas es; ¿Si este trabajo habiéndolo terminado y llega una empresa a comprarme el proyecto (sea por el motivo que sea), no contaría el tiempo que le di al proyecto como una práctica laboral y profesional? Se que no va a ser el caso, pero la duda apareció. A mi docente no tengo preguntas para hacerle, ha sido bastante clara y responsiva frente a las preguntas frecuentes que le hago casi en todas las clases sin excepciones. Y a mis pares, pues ninguna porque mi equipo es mi persona con mi propia mente que es más un problema con el que lidiar frente a una ayuda en este proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Si tuviera un equipo de trabajo, sería algo conversable entre todos. La causa de esto es que los casos óptimos de trabajo que puedo imaginarme son: - En que se divida el trabajo entre todos los integrantes para agilizar el tiempo y así tener los ámbitos avanzados frente a lo que se propuso en el comienzo del proyecto - Realizarlo de forma conjunta con divisiones de tareas de menor nivel y riesgo, avanzando de forma continua, asegurándose que lo realizado ya esté bien construido con menor posibilidad de aparición de errores en fases futuras.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Teniendo un grupo de solo 1 persona aún así siento que el líder ha sido algo irresponsable con sus acciones, sin preocupaciones a largo plazo. Cuando quede menos tiempo para las últimas evaluaciones o se acerque la evaluación frente al consejo, recién se pondría las pilas en esas fechas. En eso mismo se tiene que cambiar y mejorar dentro de las siguientes semanas, como fue mencionado en el punto n°3.s